|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ**  **САКМАГОШ РАЙОНЫ**  **муниципаль районЫНЫН**  **РЭЖЭП АУЫЛ СОВЕТЫ**  **АУЫЛ БИЛЭмЭСЕ ХАКИМИЭТЕ** | **Герб12** | **Администрация****сельского поселения**РЕЗЯПОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ **муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан** |
|  | | |

**КАРАР**                       **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

29 март 2023- йыл №6 29 марта 2023 года

**О проведении месячника по санитарной очистке и благоустройству территории сельского поселения Резяповский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан**

Во исполнение постановления Администрации муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан и с целью санитарной очистки, благоустройства и озеленения территории сельского поселения Резяповский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан, постановляет:

1.  Утвердить прилагаемый состав комиссии по организации и проведению месячника по санитарной очистке и благоустройству территорий населенных пунктов сельского поселения Резяповский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан (приложение 1 ).

2. Организовать с 01 апреля 2023 года по 14 мая 2023 года проведение еженедельных субботников по санитарной очистке и благоустройству территории сельского поселения Резяповский сельсовет.

3. Управляющему делами Гарифуллиной А.А., специалисту Сахибгариевой Г.М. регулярно освещать ход проведения мероприятий по санитарной очистке и благоустройству на информационных стендах администрации сельского поселения и официальном сайте сельского поселения.

4. Обнародовать настоящее решение на информационном стенде в здании администрации сельского поселения и разместить на официальном сайте.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения Ф.Ф.Сахибгареев

Приложение 1

к постановлению сельского поселения Резяповский

сельсовет муниципального района

Чекмагушевский район РБ от 29.03.2023 г. №6

Комиссия

по организации и проведению месячника по санитарной очистке и благоустройству территорий населенных пунктов сельского поселения Резяповский сельсовет муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Ф.И.О. | Должность |
| 1. | Сахибгареев Ф.Ф. | глава сельского поселения – председатель комиссии |
| 2. | Соколов В.В. | Директор ООО «Байбулат» |
| 3. | Нафикова Р.Р. | Зав. СДК с. Яна Бирде |
| 4. | Валиева А.Р. | Фельдшер ФАП с.Байбулатово |
| 5. | Вагапова А.К. | фельдшер ФАП с.Резяпово |
| 6. | Хакимов Р.Х. | Директор МБОУ СОШ с.Резяпово |
| 7. | Хафизов А.Я. | Депутат избирательного округа №6 |

**План мероприятий по санитарной очистке и благоустройству территории населённых пунктов сельского поселения Резяповский сельсовет**

**муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Дата проведения | Ответственные за исполнение |
| 1. | Принятие мер по проведению месячника с привлечением населения, организаций и предприятий, расположенных на территории сельского поселения, граждан, владеющие домами для проведения работ по благоустройству поселения. | апрель-май | Администрация СП |
| 2. | Проведение информационно - разъяснительной работы среди населения по вопросам проведения благоустройства, озеленения и санитарной очистке населённых пунктов. | апрель-октябрь | Администрация СП |
| 3. | Очистка прилегающих территорий сельских поселений. | май-октябрь | Администрация СП |
| 4. | Благоустройство территории памятника, участникам ВОВ (очистка территории от мусора). | апрель | Администрация СП |
| 5. | Организовать разбивку клумб и цветников около памятника погибшим воинам в ВОВ, на территории учреждении | май-июнь | Администрация СП |
| 6. | Принятие мер по недопущению образования несанкционированных свалок. | апрель – октябрь | Администрация СП |
| 7. | Организовать конкурсы:  -«Лучшее приусадебное хозяйство»,  -«Самое благоустроенное учреждение», | июнь-октябрь | Администрация СП |
| 8. | Подведение итогов конкурса | октябрь | Администрация СП |
| 9. | Окрашивание придомовых территорий поселения, административного центра, территорий учреждений и организаций поселения. | июнь-август | Администрация СП, руководители всех форм собственности поселения, население  ( по согласованию) |
| 10. | Выявление административных правонарушений правил благоустройства | круглый год | Администрация СП |
| 11. | Ремонт дороги | В течение лета | Администрация СП |
| 12. | Организация работ по расчистке дорог в зимний период. | ноябрь-март 2023-2024гг. | Администрация СП |
| 13. | Рекомендовать депутатам Совета  совместно со специалистами администрации сельского поселения организовать сходы жителей в своих избирательных округах и способствовать санитарной очистке территорий населенных пунктов от мусора и недопущению  возникновения стихийных свалок | В течение лета | Администрация СП, руководители организаций, учреждений |
| 14. | Благоустройство родников в селах. | В течение лета | Администрация СП |
| 15. | Благоустройство территории парковых зон, посадка деревьев. | Весна, осень 2023г. | Администрация СП |
| 16. | Санитарная вырубка и очистка лесных полос. | Весна, осень 2023г. | Администрация СП |

Управляющий делами: А.Гарифуллина

**Список организаций закрепленных по сельскому поселению Резяповский сельсовет Чекмагушевского района Республики Башкортостан на 2023 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Участок, территория | Закрепленная организация, лицо (по согласованию) | Ответственный (контроль) | Подпись |
|  | *Обочины дорог* |  |  |  |
| 1 | От СДК до до трассы Шаран (правая и левая сторона), от СДК до ул.Суворова | СДК с.Яна Бирде  Резяповский сельсовет | Сахибгареев Ф.Ф. |  |
| 2 | от перекрестка Резяп- Бакалы правая и левая сторона до границы); | ООО «Байбулат» | Сахибгареев Ф.Ф. |  |
| 3 | от перекрестка трассы Шаран до стеллы (правая сторона) | МБОУ СОШ с. Резяпово | Сахибгареев Ф.Ф. |  |
| 4 | от перекрестка трассы Шаран до стелы( левая сторона); | ПНИ с.Резяпово | Сахибгареев Ф.Ф. |  |

**О закреплении территорий за учреждениями, организациями и предприятиями всех форм собственности, физическими лицами по санитарной очистке и благоустройству**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Участок, территория | Закрепленная организация, лицо (по согласованию) | Ответственный (контроль) | Подпись |
| *Обочины дорог* | | | | |
| 1 | От ворот школы до лесничества с. Резяпово | МБОУ СОШ с. Резяпово  Хакимов Р.Х. | Сахибгареев Ф.Ф. |  |
| 2 | Перекресток ул. Базарная –  в сторону д.Буляково | ПНИ с.Резяпово  Салимов Д.А. | Сахибгареев Ф.Ф. |  |
| 3 | От лесничества с.Резяпово до трассы Чекмагуш- Бакалы | Библиотекарь с.Резяпово, техничка СДК с.Резяпово | Сахибгареев Ф.Ф. |  |
| 4 | От ворот д/с –до перекрестка по ул.Центральная с.Резяпово | Детский сад с.Резяпово  Сахибгареева Э.Т. | Сахибгареев Ф.Ф. |  |
| 5 | Территория обелиска и территория детской площадки | СДК с. Резяпово  Галиуллин Р.Р. | Сахибгареев Ф.Ф. |  |
|  |  |
| 7 | От СДК с. Яна Бирде до ул. Суворова | СДК с. Яна Бирде | Сахибгареев Ф.Ф. |  |
| 8 | От СДК с. Яна Бирде до трассы Шаран | СДК с. Яна Бирде | Сахибгареев Ф.Ф. |  |
| 9 | Вокруг магазинов и вокруг киосков -100м | ИП | Сахибгареев Ф.Ф. |  |
| *Отдельные территории* | | | | |
| 10 | Кладбища населенных пунктов | Общие субботники | Сахибгареев Ф.Ф. |  |
| 11 | Производственные участки ООО «Байбулат» | Соколов В.В. | Сахибгареев Ф.Ф. |  |
| 12 | Магазины,  киоски | ИП, продавцы | Сахибгареев Ф.Ф. |  |
| 13 | Сельские клубы, дома культуры | Галиуллин Р.Р.  Нафикова Р.Р. | Сахибгареев Ф.Ф. |  |
| 14 | Образовательные учреждения | Хакимов Р.Х. | Сахибгареев Ф.Ф.. |  |
| 15 | Медицинские учреждения | Вагапова А.К  Валиева А.Р. | Сахибгареев Ф.Ф. |  |
| 16 | Улицы населенных пунктов | Собственники земельных участков | Сахибгареев Ф.Ф. |  |
| 17 | Территории вокруг дома перестарелых | Салимов Д.А. | Сахибгареев Ф.Ф. |  |
| 18 | Территории с. Новотайняшево | Староста  Ахметов И. | Сахибгареев Ф.Ф. |  |
| 19 | Территории с. Новобалаково | Староста  Латыпов Т.Ф. | Сахибгареев Ф.Ф. |  |
| 20 | Территории с. Яна Бирде | Староста  Нафикова Р.Р. | Сахибгареев Ф.Ф. |  |
| 21 | Территории с. Байбулатово | Староста  Хафизов А.Я. | Сахибгареев Ф.Ф. |  |
| 22 | Территории д.Буляково | Ишбулдина З.Т. | Сахибгареев Ф.Ф. |  |

Санитарная очистка и благоустройство собственных, а также прилегающих территорий, улиц до проезжей части в границах до соседнего участка, возлагается на учреждения, организация и предприятия всех форм собственности, на физические лица.

Глава сельского поселения: Сахибгареев Ф.Ф.